CLIENT

N° / Nom Projet

Plan d’Exécution de Projet

PAR-XXXXXX-PM-PP-001-REV.00

Historique des modifications

| 00 | XX/XX/18 |  |
| --- | --- | --- |
| Rév. | Date | Nature de la modification |

| Rédacteur : X. Xxxx | Vérificateur : X. Xxxx | Approbateur : X. Xxxx |
| --- | --- | --- |
| Visa : | Visa : | Visa : |

TABLE OF CONTENTS

1.	DESCRIPTIF PROJET	3

1.1.	Généralités	3

1.2.	Justification du projet	3

1.3.	Aspect contractuel	4

1.4.	Description détaillée et critères de conception	4

1.4.1.	Scope du projet	4

1.4.2.	Base de design	4

1.4.3.	Contraintes principales	4

1.4.4.	Description détaillée des installations et des solutions retenues	4

1.4.5.	Points en attente	5

2.	ORGANISATION DE L’EQUIPE PROJET	5

3.	DOCUMENTS DE REFERENCE	6

3.1.	Documents client de référence	6

3.2.	Documents applicables	6

3.2.1.	Documents contractuels	6

3.2.2.	Documents pour référence / exemples	6

4.	Gestion de projet	6

4.1.	Organisation générale, rôles et responsabilités	6

4.2.	Matrice de responsabilités	6

4.3.	Jalons principaux	6

4.4.	Réunions	6

4.5.	Contrôle de projet	7

4.5.1.	avancement physique	7

4.5.2.	planning	7

4.5.3.	contrôle des couts	7

4.5.4.	risk management	7

4.6.	Reporting	7

4.7.	Gestion du scope & des modifications	7

4.8.	Communication	7

4.9.	Gestion de la documentation	7

5.	Ingenierie	7

5.1.	Activités et données stratégiques	7

5.2.	Liste de livrables, liste des activités, répartition des rôles et responsabilités	7

5.3.	Exclusions	8

5.4.	Interfaces et limites des prestations	8

5.5.	Batterie limites techniques	8

5.6.	Interface dans les rôles et responsabilités	8

5.7.	Planning des études	8

5.8.	Maquette 3D, CAD, outils & logiciels	8

5.9.	Risques ingénierie identifiés & plan de mitigation	8

5.10.	Plan de vérification des études	8

5.11.	Plan de revues ingénierie	8

6.	APPROVISIONNEMENTS	9

6.1.	Tuyauteries	9

6.2.	Instrumentation	9

6.3.	Automatismes / Sécurité	9

6.4.	Mécanique et équipements	9

6.5.	Electricité	9

6.6.	Génie civil / Structure	10

6.7.	Expediting et réception matériel	10

7.	Marché de travaux	10

8.	CONSTRUCTION	11

8.1.	Généralités	11

8.2.	Installations temporaires	11

8.3.	HSE chantier	11

8.4.	Piping – calo - echafaudages	11

8.5.	EIA	12

8.6.	Génie civil / Structure	12

8.7.	Process control	12

8.8.	Autres (levage lourd, montage mécanique…)	12

8.9.	Mises à dispositions	12

8.10.	Qualité des travaux	12

8.11.	Consignations et déconsignations	12

8.12.	Mechanical completion	13

9.	PROCESS CONTROL	13

10.	precom / commissinonning / Mise en service	13

11.	PIECES DE RECHANGES	13

12.	DESAFFECTION DU MATERIEL	13

13.	FORMATION du personnel client	13

14.	Autorisation d’EXPLOITER / permis de construire	13

15.	glossaire	14

# DESCRIPTIF PROJET

## Généralités

L’objectif du projet est xxx.

Rappeler ici rapidement le contexte général, le cadre, le scope, les points clés… du projet

Attention bien creuser ce point spécifique qui est à la base de tout le PEP

## Justification du projet

Les justifications du projet sont les suivantes :

Définir ici les objectifs et les raisons / justifications du projet

Pose des questions pour comprendre ce qui justifie le fait de faire ce projet, les raisons, les justifications. Par exemple, cela peut être une raison économique, une raison règlementaire (la législation ou l’arrêté préfectoral a évolué), HSE (améliorer la sécurité), maintenance (vieillissement des installations…)

Après chaque réponse, vérifie la clarté de la réponse et demande des précisions si nécessaire. N’hésite pas à donner des exemples si tu sens le chef de projet perdu ou sur la mauvaise voie.

## Aspect contractuel

Ce projet est réalisé dans le cadre du contrat xxx  (définir ici le contexte contractuel : contrat cadre de rattachement, commande spécifique…)

Rappeler également les enjeux contractuels principaux : pénalités (délais, cout, garanties…), bonus / malus…

Pose des questions pour que le chef de projet définisse ici le contexte contractuel : le projet fait il partie d’un contrat cadre, d’une commande spécifique (avec un contrat ? soumis aux CGA du client ? à nos CGV ?)

Pose également des questions pour comprendre les enjeux et risques contractuels principaux : pénalités (délais, cout, garanties…), bonus / malus, exposition particulière…

Après chaque réponse, vérifie la clarté de la réponse et demande des précisions si nécessaire.

## Description détaillée et critères de conception

### Scope du projet

Décrire ici le scope détaillé

- modifications envisagées,

- nouvelles installations,

- périmètre,

- batteries limites principales : ISBL ? OSBL ? neuf vs existant ?

- Exclusions principales

Creuser absolument les limites pour qu’elles soient claires pour tout le monde, même / surtout si le chef de projet est évasif ou un peu léger sur cette section.

Souvent, copier / coller des extraits de PID ou plan d’implantation peut être utile

### Base de design

- Bases d’études : process, données d’entrée, utilités, documents utilisés, codes, normes, critères de conception…

### Contraintes principales

- A lister

### Description détaillée des installations et des solutions retenues

Décrire ici les installations principales prévues et les points clés associés (dimensionnements & choix techniques associés)

- Généralités : découpage des packages, choix d’implantation, accès, maintenabilité, organisation des unités / des équipements entre eux…

- Equipements : choix d’équipements, dimensionnements, choix de technologies, d’implantations et raisons

- Tuyauteries : implantation générale, critères de choix des matériaux, racks vs pipeways etc…

- Electricité & instrumentation : technologies retenues, raisons,

- Génie civil & VRD : choix d’implantations, types de rétentions et raisons, types de fondations (profondes ou non), dallages, récupérations des eaux, fondations principales et choix de formes et dimensionnement

- Charpentes : choix charpentes vs béton, ignifuges…

- Incendie : critères de choix, réseaux eau / mousse, séparation des réseaux, feux & gaz

- Automates : APS, ESD, automates locaux…

- Critères particuliers à prendre en compte : arrêtés d’exploitation, codes / normes locales, INB / INBS / nucléaire…

### Points en attente

- Liste les principaux points en attente & les actions clés (qui / quand / quoi) pour lever ces attentes

- Idéalement, mettre un tableau d’actions en copier / coller

Demander au chef de projet de lister les points en attente issus par exemple d’une phase précédente, ou d’une revue (gate revue, HAZOP etc…) et qui devront être intégrés au projet.

Cela peut aussi prendre la forme d’une liste ou d’un document en référence.

# ORGANISATION DE L’EQUIPE PROJET

Le but de cette section est de définir les noms et coordonnées (mail / téléphone) de l’équipe projet coté Parlym, client et éventuels autres intervenants (fournisseurs, partenaires, AMOA, organise de contrôle…).

Demander au chef de projet de donner a minima les noms, prénom, mail et téléphone des principaux interlocuteurs suivants pour Parlym et le client:

-	Chef de projet

-	Ingénieur projet

-	Lead projet process

-	Lead projet IG

-	Lead projet GC / structures

-	Lead projet EIA

-	Autre lead technique ?

-	Lead achats

-	Lead construction

-	Project control ?

-	Doc contrôle ?

-	Autre fonction ?

Demander ensuite s’il y a d’autres intervenant (fournisseurs, partenaires, AMOA, organise de contrôle) et obtenir les noms, prénoms, fonctionnes, mail et téléphone de ces personnes.

Présenter enfin le tout dans un tableau.

| Client |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Projet |  |  |
| Spécialiste xxx |  |  |
| Achats |  |  |
| Maintenance |  |  |
| Inspection |  |  |
| HSE |  |  |

| Parlym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chargé d’affaire |  |  |
| Coordinateur ingénierie |  |  |
| Lead technique discipline 1 |  |  |
| Lead technique discipline 2 |  |  |
| Contrôle technique discipline 1 |  |  |
| Contrôle technique discipline 2 |  |  |
| Achats |  |  |

| Autres intervenants / packages / sous traitants / organisme notifié… |  |  |
| --- | --- | --- |
| xxx |  |  |

# DOCUMENTS DE REFERENCE

## Documents client de référence

L’ordre de préséance suivant sera respecté dans les documents :

- Codes règlements

- Normes

- Documents clients

- Autres documents

## Documents applicables

### Documents contractuels

Les documents de références sont typiquement :

•	Contrat

•	Données d’entrées / bases d’études

•	Spécifications & standards client

•	Etc…

Proposer au chef de projet de copier / coller les chemins d’accès vers ses documents. Lui demander s’il y a d’autres documents contractuels applicables.

Attention, la présence de standards clients est un sujet important : s’il y a des standard applicables, le client doit les communiquer et donner les documents. L’équipe projet & ingénierie doit alors en prendre connaissance.

### Documents pour référence / exemples

Il s’agit essentiellement de document du type :

-	Documents issus d’une phase précédente

-	Documents issus de projet pouvant être utilisés en exemple

Demander au chef de projet de les lister en indiquant ces exemples.

### Documents internes

- Identifier les REX applicables (n° de REX) et les projets similaires pour analogie

# Gestion de projet

## Organisation générale, rôles et responsabilités

Souvent, l’organisation peut se résumer à utiliser l’organisation de la procédure PR4 Parlym qui est l’organisation standard sur nos projets. Dans ce cas, pas besoin de décrire autre chose, et donc faire simplement référence à la procédure PR4.

## Matrice de responsabilités

Xxx

## Jalons principaux

En particulier :

- Jalons clés du projet

- Planning du démarrage du projet (3 months look ahead par exemple)

- Matériels longs délais / critiques (long lead items)

Détailler les contraintes principales du projet.

Définir également les contraintes liées aux installation client (arrêts, logistique, périodes de fortes / faible activité…)

Xxx

## Réunions

Xxx

## Contrôle de projet

### avancement physique

Décrire les méthodes de suivi d’avancement par discipline (inclus modèle 3D)

Dérire les méthodes de suivi d’avancement procurement

Décrire la méthode de suivi d’avancement construction

Impositions client sur le calcul de l’avancement ?

Xxx

### planning

xxx

### contrôle des couts

xxx

### risk management

Aborder liste risques – probabilité – gravité – mitigation

## Reporting

Xxx

Rapport mensuel ? hedbo ? quel contenu ?

## Gestion du scope & des modifications

Xxx

## Communication

Xxx

Qui communique avec qui ? (Représentant Client / Contractor, Comité de pilotage, communication directe entre discipline ?, etc.)

Correspondance (email, lettre, etc) et numérotation

Archivage des correspondances

## Gestion de la documentation

La diffusion des documents sera réalisée en conformité avec la matrice de diffusion xxx

# Certification / BUREAU DE CONTROLE

Si applicable Bureau de Contrôle mandaté, par qui ? périmètre (E, P, C ?)

# Ingenierie

## Activités et données stratégiques

Xxx

## Liste de livrables, liste des activités, répartition des rôles et responsabilités

- Coordination ingénierie / projet

- Process

- Equipements

- Installation générale

- EIA

- Génie civil & structures

- Autres

## Exclusions

Xxx

## Interfaces et limites des prestations

Xxx

Préciser ici les limites globales des prestations d’ingénierie

- Parlym vs fournisseurs : isométriques <2’’, plans de coffrage / ferrailllage, études dans packages…

- Parlym vs client : process, revues, automatismes…

## Batterie limites techniques

xxx

## Interface dans les rôles et responsabilités

Xxx

Clarifier en particulier les interfaces entre

- chargé d’affaire / coordinateur ingénierie,

- ingénierie / procurement / construction

- disciplines

- sous-traitants

## Planning des études

Planning des études, principales contraintes et jalons, finalisation du basic avant lancement du detailed engineering

## Maquette 3D, CAD, outils & logiciels

Logiciels spécifiques, stratégie maquette etc..

## Risques ingénierie identifiés & plan de mitigation

Risques principaux liés aux études & mitigations principales

## Plan de vérification des études

Préciser ici si les procédures standards sont appliquées ou si un plan de vérification spécifique sera défini.

Définir ici, par type de document ou par document clé, les revues contrôles spécifiques requis pour l’approbation d’un document (si cela sort du cadre des procédures standards) :

- Vérification croisée par un spécialiste n’ayant pas participé à l’étude

- Revue interne de discipline

- Recueil des commentaires d’autres disciplines (à définir).

- Revue interdisciplinaire : définir qui l’organise, quelles sont les principales disciplines conviées. Exemple : revue pluridisciplinaire des réseaux VRD

- Revue de projet interne : définir qui l’organise, quelles sont les principales disciplines conviées, y compris hors ingénierie (construction par exemple). Exemple : revue PID, revue du plan d’implantation.

- Revue de Projet avec le Client ou avec des Sous-traitants ou tierces parties.

- Revues complémentaires spécifiques : réunions souvent contractuelles et très spécifiques

Les lead disciplines doivent désigner, pour chaque type de document, les personnes en charge de la vérification / du contrôle technique / de l’approbation des documents. Ce point est particulièrement important sur les projets nucléaires pour les AIP (se référer aux procédures spécifiques dans ce cas)

Définir le niveau de contrôle en conformité avec procédure

+ Contrôle sous-traitance

## Plan de revues ingénierie

Les revues suivantes seront organisées au cours du projet :

- Revue de fin de phase ?

- Revue HAZOP (participation ou lead ?)

- Revue SIL ?

- Revue HSE en conception ?

- Revue constructibilité ?

- Revue maquette (30% - 60% - 90%) ?

- Revue de conception (+ nom disciplines) ?

- Revues interdisciplinaires ?

Définir qui a la responsabilité d’organiser ces revues.

Définir ici comment la prise en compte des aspects HSE, constructibilité, maintenabilité est réalisée dès la phase études / ingénierie.

# APPROVISIONNEMENTS  / PROCUREMENT

Définir la stratégie globale d’achats : scope, découpage, raisons…

Spécifier le processus appliqué : single source, consultations, nombre de consultés, local / international, critères de choix (HSE ? cout ? mieux disant ? short lists…)…

Définir quand le client est impliqué dans le processus (visa des spécifications, choix des fournisseurs consultés, visa TCT / TCC, choix du fournisseur retenu, KOM, PIM, commentaire ITP, présence hold / witness points, présence FAT / SAT…)

Restrictions d’origines / fournisseurs imposés

## Tuyauteries

Définir qui approvisionne le matériel : par exemple :

L’approvisionnement de l’ensemble du matériel nécessaire aux travaux de tuyauteries hors package sera à la charge de l’entreprise sur la base des listes de matériels spécifiés par l’ingénierie Parlym.

## Instrumentation

Définir qui approvisionne le matériel : par exemple :

L’approvisionnement des instruments itemisés hors package et des câbles multipaires sera réalisé par le service achats Parlym sur la base des spécifications et des réquisitions réalisées l’ingénierie Parlym

L’approvisionnement des câbles simples paires, des chemins de câbles / télex et du tubing instrumentation seront de fourniture marché de travaux EIA.

## Automatismes / Sécurité

A détailler

## Mécanique et équipements

A détailler

## Electricité

Définir qui approvisionne le matériel : par exemple :

L’approvisionnement des nouveaux départs moteurs et des câbles puissance sera réalisé par le service achats Parlym sur la base des spécifications et des réquisitions réalisées l’ingénierie Parlym

Les éléments suivants (hors fourniture package) seront de fourniture marché de travaux EIA :

MALT

boite à boutons pompe

chemins de câbles / télex

boîtes de jonction (sauf dispositions contraires du marché de travaux)

## Génie civil / Structure

Définir qui approvisionne le matériel : par exemple :

- L’ensemble du matériel et des consommables nécessaires à la réalisation des travaux de génie civil sera de fourniture marché de travaux génie civil.

- L’ensemble du matériel et des consommables (y compris éléments de charpentes) nécessaires à la réalisation des travaux de charpente métallique sera de fourniture marché de travaux charpentes métalliques.

## Expediting et réception matériel

L’expediting sera réalisé par xxx pour l’ensemble des matériels et équipements spécifiés et réquisitionnés.

Définir comment le suivi qualité des approvisionnements est réalisé :

- Contrôle à la livraison

- ITP spécifique

- FAT/ SAT

Réception du matériel

Le matériel sera réceptionné dès livraison sur le site /  en usine / selon ITP.

Préciser par qui (client, nous, si nous qui : implication des équipes ingénierie, supervision etc…)

Factory Acceptance Test (FAT)

Un FAT sera réalisé pour xxx en présence de xxx (projet / instrumentation / xxx ?) et du client (production / projet / maintenance ?). Une procédure de FAT sera proposée par fournisseur, puis revue et validée par xxx

Site Acceptance Test (SAT)

Idem FAT

Test de performance - garanties

Une procédure de test sera également proposée par xxx puis validée par xxx (Process / Projet / … ?) et le client (Production / Projet / … ?) concernant le test des performances garanties de l’équipement / du package xxx, à savoir pour mémoire : lister les garanties ici

# Marché de travaux

Définir la stratégie de marchés de travaux : scope, découpage, raisons…

XXX marchés de travaux sont prévus :

- Un marché de xxx

- Marchés temporaires à détailler (nb / type)

Spécifier le processus appliqué : single source, consultations, nombre de consultés, local / international, critères de choix (HSE ? cout ? mieux disant ? short lists…)…

Définir quand le client est impliqué dans le processus (visa des spécifications, choix des fournisseurs consultés, visa TCT / TCC, choix du fournisseur retenu…)

# CONSTRUCTION

## Généralités

La construction devra être réalisée afin de prendre en compte les contraintes liées au fonctionnement de l’unité xxx / de l’usine / de xxx et en minimisant l’impact sur le fonctionnement de cette unité / usine.

Aborder organisation de la supervision / responsabilités

- Réunions de coordination

- Coordination avec autres intervenants (logistique, production, maintenance …)

- Circulation / installations temporaires

## Installations temporaires

Un certain nombre d’installations temporaires sont nécessaires à la réalisation de ce chantier.

Ces installations peuvent être divisées en plusieurs catégories :

- installations temporaires relatives à la zone chantier :

  - installations temporaires pour la sûreté (contrôle d’accès) et la supervision

  - installations temporaires pour les besoins directs du chantier (équipements de sécurité, stockage, déchets, sanitaires…)

- installations temporaires relatives à la zone base vie entreprises

Les installations temporaires à la charge de xxx sont listées ci après.

La fourniture dédiée à l’entreprise de xxx (bungalows bureau, sanitaires et stockage, mobilier, information, fournitures…) sont à la charge de l’entreprise de xxx. Les raccordements seront réalisés par xxx.

## HSE chantier

L’ensemble des procédures HSE client & Parlym sera applicable pour la réalisation du projet.

Le plan HSE xxx Parlym / client fera partie des documents contractuels pour l’ensemble des entreprises intervenant sur site.

Lister les règles spécifiques et déviations éventuelles

Contraintes fortes / particulières à détailler succinctement.

Toutes les entreprises devront être certifiées MASE afin d’assurer un haut niveau de sécurité sur le chantier. (impact sur la liste des soumissionnaires)

Une attention particulière sera apportée aux éléments suivants :

- A détailler

## Piping – calo - echafaudages

- Aborder les points clés de construction seulement / les problématiques construction. Ne pas tout décrire de manière exhaustive (le PEP n’est pas une spec de travaux)

## EIA

- Aborder les points clés de construction seulement / les problématiques construction. Ne pas tout décrire de manière exhaustive (le PEP n’est pas une spec de travaux)

## Génie civil / Structure

- Aborder les points clés de construction seulement / les problématiques construction. Ne pas tout décrire de manière exhaustive (le PEP n’est pas une spec de travaux)

## Process control / Automatisme

- Aborder les points clés de construction seulement / les problématiques construction. Ne pas tout décrire de manière exhaustive (le PEP n’est pas une spec de travaux)

## Autres (levage lourd, montage mécanique…)

- Aborder les points clés de construction seulement / les problématiques construction. Ne pas tout décrire de manière exhaustive (le PEP n’est pas une spec de travaux)

## Mises à dispositions

- Définir phasage, installations temporaires, assainissement lignes, qui fait quoi

## Qualité des travaux

L’ensemble des travaux et essais sera formalisé sur des fiches de réception mécanique xxx (formes client ? Parlym ?)

Parlym complétera les fiches en fonction de l’avancement de ces opérations de contrôle.

En fin de travaux, chaque fiche sera visée par l’entreprise, Parlym & le client (organismes notifié ? autres ?)

Une liste de réserves sera issue de ces fiches

## Consignations et déconsignations

L’ensemble des consignations (projet, production ou autre) sera tracée et réalisées par xxx.

Les plans de platinages / consignations seront réalisés par xxx. (en France : attention à la legislation et aux responsabilités de l’exploitant)

La liste des consignations projet requises sera établie par xxx.

Avant le début des travaux sur chaque ouvrage, une copie du plan de platinage (cas intervention sur tuyauteries) ou du plan d’isolement (cas intervention sur pompes par exemple) sera communiquée à Parlym par le client (superviseur travaux ou ingénieur projet). Aucun travail sur site ne pourra commencer avant l’obtention de ce document et la vérification par Parlym (HSE ou supervision) de la bonne réalisation de ces isolements / platinages / consignations.

## Mechanical completion

La « mechanical completion » sera prononcée sur un dossier de réception présentant les caractéristiques telles que décrites au sein de la procédure xxx

# precom / commissinonning / Mise en service

Définir le vocabulaire employé : les définitions de precom / com et activités associées diffèrent selon les clients.

Définir les critères pour les réserves bloquantes vs non bloquantes pour precom & com (exemple : calorifuge ? repérages ? démontage des échaudages…)

La mise en service des équipements et la formation du personnel d’exploitation seront assurées par un technicien vendeur xxx.

Le technicien sera présent pendant toute la durée de la mise en service, formation et tests de réception sur site (estimée à xxx semaines).

# PIECES DE RECHANGES

A détailler (au moins le principe d’obtention des listes & processus de décision)

Qui en a la charge (contrat, appro, identification, réception, stockage…)

Faire la distinction entre pièce de rechange de démarrage, capital spare parts…

# DESAFFECTION DU MATERIEL

Le transport des éléments démontés / démantelés

Zones de stockage temporaires

Gestion des déchets : évacuation, nettoyage, couts…

Qui en a la charge ?

# FORMATION du personnel client

A définir

# Autorisation d’EXPLOITER / permis de construire

A définir

Qui fait quoi ?

# glossaire

PEP : Plan d’Exécution de Projet

IG : Installation Générale

EIA : Electricité, Instrumentation, Automatisme

PID : Piping & Instrumentation Diagram

PCF : Plan de Circulation des Fluides

EPCM : Engineering Procurement Construction Management

PLC : Programmable Logic Controller

FAT : Factory Acceptance Test

SAT : Site Acceptance Test

QA/QC : Quality Assurance / Quality Control

BOD : Basis Of Design

MES : Matières En Suspension

APD : Avant Projet Détaillé

BOM : Bill Of Materials

TCT : Tableau de Comparaison Technique

GRM : Guide de Réception Mécanique

DESP : Directive de Equipements Sous Pression

BJ : Boite de Jonction

GC : Génie Civil

ITP : Inspection Test Plan

BPC : Bon Pour Construction